SOCIALPILOT Plan d'Exécution Complet Plateforme SaaS d'automatisation des réseaux sociaux 9 Phases; 46 Étapes; ~19 Jours est..

Stack : Laravel 11 · React · PostgreSQL · Redis · Stripe · PestPHP

# 1. Vue d'ensemble du Projet

SocialPilot est une plateforme SaaS multi-tenants d'automatisation des réseaux sociaux, positionnée en concurrent de Metricool, Buffer et Hootsuite. Ce document définit le plan d'exécution complet, phase par phase, avec toutes les étapes à réaliser dans l'ordre prescrit.

⚠️ Règle d'or : Ne jamais sauter d'étape et ne jamais passer à la phase suivante sans avoir terminé et validé la phase en cours. Faire un commit feat(phase-X): description après chaque phase terminée.

## 1.1 Stack Technique

| Couche | Technologie | Version |
| --- | --- | --- |
| Backend | Laravel 11+ | PHP 8.3+ |
| Frontend | React + Inertia.js | Latest |
| CSS | Tailwind CSS 4+ | Latest |
| Base de données | PostgreSQL 16 | - |
| Cache / Queue | Redis 7 | - |
| Queue Dashboard | Laravel Horizon | Latest |
| Stockage médias | S3 / MinIO (dev) | - |
| Auth | Laravel Sanctum | Latest |
| Billing | Laravel Cashier + Stripe | Latest |
| Permissions | spatie/laravel-permission | Latest |
| Médias | spatie/laravel-medialibrary | Latest |
| DTOs | spatie/laravel-data | Latest |
| Tests | PestPHP | Latest |
| Linting | Laravel Pint (PSR-12) | Latest |

## 1.2 Architecture DDD

L'application suit une architecture Domain-Driven Design (DDD) — non pas le MVC par défaut de Laravel. Les domaines métier sont isolés dans app/Domain/ et se décomposent ainsi :

| Domaine | Responsabilité |
| --- | --- |
| Domain/Auth | Gestion des users, workspaces, membres, rôles et permissions |
| Domain/Social | Connexion OAuth, adapters par plateforme, refresh de tokens |
| Domain/Publishing | Création, planification et publication des posts, gestion médias |
| Domain/Analytics | Collecte et agrégation des métriques de comptes et de posts |
| Domain/Inbox | Synchronisation et réponse aux conversations (DMs, commentaires) |

# 2. Tableau de Bord des Phases

Vue synthétique des 9 phases du projet avec estimation de durée et contenu clé de chacune :

| Phase | Titre | Durée est. | Contenu clé |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Initialisation | ~1 jour | Projet, dépendances, Docker, config env |
| Phase 1 | BDD & Auth | ~2 jours | Migrations, Models, Auth, Middleware, Permissions |
| Phase 2 | OAuth Social | ~2–3 jours | Connexion plateformes, Adapters, DTOs |
| Phase 3 | Publication | ~3 jours | CRUD Posts, Jobs, Scheduler, Médias, Horizon |
| Phase 4 | Analytics | ~2 jours | Jobs analytics, Commands, Controller |
| Phase 5 | Frontend React | ~4–5 jours | Layout, Dashboard, Éditeur, Calendrier, Analytics, Inbox |
| Phase 6 | Billing Stripe | ~1–2 jours | Plans, Middleware limites, Webhooks |
| Phase 7 | Tests | ~2–3 jours | Tests unitaires & Feature, Factories |
| Phase 8 | Déploiement | ~1 jour | CI/CD GitHub Actions, Makefile |

📌 Durées estimées pour un développeur senior solo. En équipe, certaines phases peuvent être parallélisées (ex. Phase 4 Analytics + début Phase 5 Frontend).

PHASE 0 Initialisation du Projet Infrastructure locale, dépendances, configuration

## Objectif

Mettre en place l'environnement de développement complet : projet Laravel, toutes les dépendances, les services Docker (PostgreSQL, Redis, MinIO, Mailhog) et la configuration initiale.

## Étapes détaillées

| 0.1 | Créer le projet Laravel → composer create-project laravel/laravel socialpilot → Vérifier PHP 8.3+ et Composer 2+ |
| --- | --- |

| 0.2 | Installer les dépendances backend → Laravel Horizon, Socialite, Cashier (Stripe) → Spatie : laravel-permission, laravel-medialibrary, laravel-data → Sentry (monitoring prod) → Dev : Telescope, Pint, PestPHP + plugin Laravel |
| --- | --- |

| 0.3 | Installer les dépendances frontend → React, @inertiajs/react, @vitejs/plugin-react → Tailwind CSS 4 + @tailwindcss/forms → ApexCharts + react-apexcharts (graphiques) → lucide-react (icônes) |
| --- | --- |

| 0.4 | Configurer Inertia.js + React → vite.config.js avec plugin React → resources/js/app.js — entry point Inertia → Middleware Inertia dans bootstrap/app.php → app.blade.php avec directive @inertia |
| --- | --- |

| 0.5 | Configurer Tailwind CSS → Initialiser tailwind.config.js → Configurer les paths content (React + Blade) → Importer dans resources/css/app.css |
| --- | --- |

| 0.6 | Créer docker-compose.yml → Service postgres:16-alpine (port 5432) → Service redis:7-alpine (port 6379, maxmemory 256mb) → Service minio:latest (ports 9000/9001) → Service mailhog (ports 1025/8025) |
| --- | --- |

| 0.7 | Configurer le fichier .env → DB_CONNECTION=pgsql, QUEUE_CONNECTION=redis → CACHE_STORE=redis, SESSION_DRIVER=redis → FILESYSTEM_DISK=s3, endpoint MinIO local → MAIL_HOST=127.0.0.1, PORT=1025 |
| --- | --- |

| 0.8 | Publier les configs vendor → php artisan horizon:install → php artisan telescope:install → Publish Spatie Permission + MediaLibrary migrations |
| --- | --- |

✅ Validation Phase 0 : docker compose up réussit, php artisan serve fonctionne, la page Inertia s'affiche, les assets Tailwind se compilent. Commit : feat(phase-0): project initialization

PHASE 1 Base de Données & Auth Migrations, Models DDD, Middleware Workspace, Permissions

## Objectif

Créer toute la couche de données de l'application : 9 migrations dans l'ordre exact, les Models Eloquent en architecture DDD, l'authentification via Breeze/Sanctum, et le système de rôles/permissions.

## Migrations (ordre impératif)

| # | Table | Colonnes clés & Index |
| --- | --- | --- |
| 1 | workspaces | id, name, owner_id (FK users), plan (default 'free'), plan_limits (json) |
| 2 | workspace_members | id, workspace_id, user_id, role (default 'editor') — UNIQUE(workspace_id, user_id) |
| 3 | social_accounts | platform, platform_user_id, access_token (encrypted), refresh_token (encrypted), token_expires_at — INDEX(workspace_id, platform, is_active) |
| 4 | posts | content, type, status, scheduled_at, published_at, retry_count — INDEX(workspace_id, status, scheduled_at) |
| 5 | post_platforms | post_id, social_account_id, platform_post_id, status — UNIQUE(post_id, social_account_id) |
| 6 | media (ou spatie) | workspace_id, post_id, type, original_url, mime_type, size_bytes, dimensions (json) |
| 7 | analytics_snapshots | social_account_id, date, followers, impressions, reach, engagement — UNIQUE(social_account_id, date) |
| 8 | post_analytics | post_platform_id, fetched_at, impressions, reach, likes, engagement_rate — INDEX(post_platform_id, fetched_at) |
| 9 | conversations | social_account_id, type, platform_id, content, is_read, replied_at — INDEX(social_account_id, is_read, created_at) |

## Étapes détaillées

| 1.2 | Models Eloquent (DDD) → Placer chaque Model dans app/Domain/<domaine>/Models/ → $fillable / $casts corrects (tokens = 'encrypted') → Définir toutes les relations (belongsTo, hasMany, etc.) → Appliquer le trait HasWorkspaceScope sur les models workspace-scoped |
| --- | --- |

| 1.3 | Trait HasWorkspaceScope → Boot global scope filtre par workspace actif automatiquement → Hook creating injecte automatiquement workspace_id → Utilise app('current.workspace') depuis le container IoC |
| --- | --- |

| 1.4 | Auth via Breeze + Sanctum → composer require laravel/breeze --dev → php artisan breeze:install react --inertia → Inscription, connexion, réinitialisation mot de passe |
| --- | --- |

| 1.5 | Middleware EnsureWorkspace → Lit workspace_id depuis header X-Workspace-Id ou session → Vérifie l'appartenance de l'user au workspace → Injecte app()->instance('current.workspace', $workspace) → Redirige vers sélection workspace si absent |
| --- | --- |

| 1.6 | Rôles & Permissions (Spatie) → Seeder RolesAndPermissionsSeeder → 12 permissions : posts.*, accounts.*, analytics.*, inbox.*, workspace.* → 4 rôles : owner (tout), admin (sauf billing), editor (posts+inbox), viewer (lecture seule) |
| --- | --- |

| 1.7 | Seeders de développement → User de test + workspace → 2–3 comptes sociaux factices (tokens bidon) → 10–20 posts en statuts variés (draft/scheduled/published/failed) → analytics_snapshots sur 30 jours + conversations factices |
| --- | --- |

✅ Validation Phase 1 : php artisan migrate fonctionne sans erreur, php artisan db:seed peuple la BDD, l'authentification Breeze fonctionne. Commit : feat(phase-1): database migrations and auth

PHASE 2 Connexion des Plateformes (OAuth) Socialite, Adapters, Interface, DTOs

## Objectif

Implémenter le flux OAuth complet pour connecter les comptes sociaux. Créer l'interface PlatformAdapter et les implémentations concrètes, en commençant par Facebook et X.

## Étapes détaillées

| 2.1 | SocialAuthController → redirect(string $platform) — scopes OAuth par plateforme via match() → callback(string $platform) — récupère user Socialite → ConnectAccountAction → Routes : /auth/{platform}/redirect et /auth/{platform}/callback |
| --- | --- |

| 2.2 | ConnectAccountAction → updateOrCreate sur SocialAccount (clé : workspace+platform+platform_user_id) → Stocke access_token, refresh_token, token_expires_at, scopes |
| --- | --- |

| 2.3 | RefreshTokenAction → Vérifie si token expire dans < 5 minutes → Appelle $adapter->refreshToken($account) si nécessaire → Met à jour le token en BDD, retourne le compte mis à jour → Appelé AVANT chaque appel API (publish, analytics, inbox) |
| --- | --- |

| 2.4 | PlatformAdapterInterface → publish(), delete(), getPostAnalytics() → getAccountAnalytics(), refreshToken() → validateContent(), getLimits() → Contrat strict via interface PHP |
| --- | --- |

| 2.5 | DTOs (spatie/laravel-data) → PublishData : content, type, platformContent, mediaUrls, metadata → PublishResult : success, platformPostId, errorMessage, postUrl → PlatformLimits : maxTextLength, maxImages, maxVideoSizeMb, types supportés → PostMetrics / AccountMetrics / ValidationResult |
| --- | --- |

| 2.6 | Adapters par plateforme → FacebookAdapter — Meta Graph API v19.0 — implémentation complète → XAdapter — X API v2 — implémentation complète → InstagramAdapter, LinkedInAdapter, TikTokAdapter → throw UnsupportedPlatformException → PlatformAdapterFactory — match($platform) → app(XyzAdapter::class) |
| --- | --- |

| 2.7 | DomainServiceProvider → Bind PlatformAdapterInterface → factory → Enregistrer les adapters comme singletons → Enregistrer dans bootstrap/app.php |
| --- | --- |

✅ Validation Phase 2 : Connexion Facebook et X via OAuth fonctionne, tokens chiffrés en BDD, RefreshTokenAction couvre le cas d'expiration imminente. Commit : feat(phase-2): OAuth platform connection and adapters

PHASE 3 Système de Publication CRUD Posts, Jobs async, Scheduler, Médias, Horizon

## Objectif

Construire le cœur fonctionnel de l'application : création/édition de posts multi-plateformes, planification, publication asynchrone via jobs Redis, traitement des médias et configuration de Laravel Horizon.

## Étapes détaillées

| 3.1 | CreatePostAction (transaction DB) → Créer Post (content, type, status, scheduled_at, created_by) → Créer un PostPlatform par social_account_id sélectionné → Upload médias via Spatie MediaLibrary vers S3 → Status = 'scheduled' si scheduled_at fourni, sinon 'draft' |
| --- | --- |

| 3.2 | StorePostRequest & UpdatePostRequest → Validation content (max 63206 chars), type, scheduled_at (after:now) → social_account_ids : array¦min:1, exists:social_accounts,id → Validation custom : chaque compte appartient au workspace actif → media : max 10 fichiers, max 512MB chacun |
| --- | --- |

| 3.3 | PublishPostJob (ShouldQueue) → Queue 'publishing', tries=3, backoff=[30s, 2min, 5min] → 1. Load PostPlatform + relations 2. RefreshTokenAction 3. Adapter factory → 4. validateContent() 5. publish() 6. Mettre à jour statuts → Dispatch PostPublished ou PostFailed, méthode failed() → marque failed + event |
| --- | --- |

| 3.4 | Commande DispatchScheduledPosts → Signature : posts:dispatch-scheduled → Query : posts scheduled avec scheduled_at <= now(), lockForUpdate() → Marque status='publishing', dispatche PublishPostJob par PostPlatform → Enregistré en schedule : ->everyMinute() |
| --- | --- |

| 3.5 | Events & Listeners → PostPublished → notif utilisateur + planifier fetch analytics dans 1h → PostFailed → notifier l'utilisateur par email ou notif in-app → PostScheduled → optionnel, pour logs |
| --- | --- |

| 3.6 | MediaProcessingService → processImage() : redimensionnement Imagick/GD selon specs par plateforme → processVideo() : compression FFmpeg (timeout 600s) → generateThumbnail() : miniature 300×300 → Specs : Instagram 1080px, X 4096px, LinkedIn 7680px, Facebook 2048px |
| --- | --- |

| 3.7 | Laravel Horizon (config/horizon.php) → Queue 'publishing' : maxProcesses=5, tries=3 (priorité haute) → Queue 'analytics' : maxProcesses=3, tries=2 → Queue 'media' : maxProcesses=2, timeout=600 (vidéos) |
| --- | --- |

| 3.8 | Schedule complet (routes/console.php) → posts:dispatch-scheduled → everyMinute() → analytics:fetch-accounts → everySixHours() → analytics:fetch-posts → everyThreeHours() → tokens:refresh-expiring → hourly() ¦ horizon:snapshot → everyFiveMinutes() |
| --- | --- |

✅ Validation Phase 3 : Un post créé avec scheduled_at = now()+1min est publié automatiquement, l'upload de média fonctionne sur MinIO, Horizon affiche les queues sur /horizon. Commit : feat(phase-3): publishing system with jobs and scheduler

PHASE 4 Analytics Jobs de collecte, Commandes, Agrégation, Controller

## Objectif

Mettre en place la collecte automatique et périodique des métriques de comptes et de posts via des jobs asynchrones, et exposer ces données au frontend via le AnalyticsController.

## Étapes détaillées

| 4.1 | FetchAccountAnalyticsJob → Pour chaque SocialAccount active : appelle $adapter->getAccountAnalytics() → updateOrCreate dans analytics_snapshots avec la date du jour → Rate limiting : delay(rand(0, 300)) pour étaler les appels API |
| --- | --- |

| 4.2 | FetchPostAnalyticsJob → Pour chaque PostPlatform publié dans les 7 derniers jours → Appelle $adapter->getPostAnalytics($account, $platformPostId) → Crée une entrée dans post_analytics avec fetched_at = now() |
| --- | --- |

| 4.3 | Commandes Artisan → analytics:fetch-accounts → dispatche un job par compte actif (queue 'analytics') → analytics:fetch-posts → dispatche un job par post récent |
| --- | --- |

| 4.4 | AnalyticsController (dashboard()) → overview : total followers, engagement, impressions (période) → chart_data : données groupées par date pour les graphiques → top_posts : top 5 par taux d'engagement → per_account : métriques par compte social → Filtres : 7j / 30j / 90j / custom, par compte ou tous |
| --- | --- |

✅ Validation Phase 4 : Les commandes analytics:fetch-* tournent sans erreur (Http::fake()), les données apparaissent en BDD, le controller retourne les données attendues. Commit : feat(phase-4): analytics collection and aggregation

PHASE 5 Frontend React + Inertia Layouts, Dashboard, PostEditor, Calendrier, Analytics, Inbox, Comptes

## Objectif

Construire toutes les pages React de l'application. C'est la phase la plus longue. Les composants doivent être bien découplés et réutilisables.

## Composants & Pages

| 5.1 | AppLayout.jsx → Sidebar : Logo, Dashboard, Posts (+sous-menu), Analytics, Inbox, Comptes, Paramètres → Bas sidebar : sélecteur workspace + avatar utilisateur → Header : titre, breadcrumb, bouton d'action principal |
| --- | --- |

| 5.2 | Dashboard/Index.jsx → Cards KPI : Followers, Engagement rate, Impressions, Posts publiés (avec variation) → Graphique ApexCharts area chart : impressions + engagement sur la période → Prochains posts programmés (5 suivants) → Posts récents avec métriques de base |
| --- | --- |

| 5.3 | PostEditor / Posts/Create.jsx (composant complexe) → Zone de texte + compteur de caractères dynamique par plateforme → Sélection des comptes connectés (checkboxes avec icônes plateforme) → Override par plateforme (personnaliser le texte par réseau) → Upload médias : drag & drop, preview, réordonner par drag → Preview visuel du post par plateforme sélectionnée (mockup) → Date/time picker + options : Brouillon / Planifier / Publier maintenant |
| --- | --- |

| 5.4 | Calendar.jsx → Vue calendrier mensuelle : posts sur leur date de planification → Drag & drop pour replanifier un post → Code couleur par plateforme, vue semaine et vue jour → Clic sur un post → modal de détails |
| --- | --- |

| 5.5 | Analytics/Dashboard.jsx → Date range picker (sélecteur de période) → Area chart : impressions, reach, engagement → Line chart : évolution des followers → Tableau top posts avec tri par métrique → Cards par compte social avec métriques individuelles |
| --- | --- |

| 5.6 | Accounts/Index.jsx → Liste des comptes connectés (avatar, nom, plateforme, statut token) → Bouton 'Connecter' → modal choix plateforme → OAuth → Indicateur token expiré avec alerte visuelle, bouton déconnecter |
| --- | --- |

| 5.7 | Inbox/Index.jsx → Liste conversations (commentaires, DMs, mentions) de tous comptes → Filtres : plateforme, type (commentaire/DM/mention), lu/non lu → Panel de réponse inline, marquer lu/archiver |
| --- | --- |

✅ Validation Phase 5 : Toutes les pages s'affichent, le PostEditor permet de créer et planifier un post, le Calendrier affiche les posts planifiés, les graphiques Analytics se chargent avec les données. Commit : feat(phase-5): React frontend

PHASE 6 Billing Stripe Plans, Middleware limites, Abonnements, Webhooks

## Objectif

Intégrer Stripe via Laravel Cashier pour gérer les abonnements, les limites de plans et les webhooks de paiement.

## Plans tarifaires

| Plan | Prix/mois | Comptes max | Posts/mois max | Historique analytics |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gratuit | 0 € | 2 | 30 | 7 jours |
| Pro | 19 € | 10 | 300 | 90 jours |
| Business | 49 € | Illimité | Illimité | 365 jours |

## Étapes détaillées

| 6.1 | config/plans.php → 3 plans définis : free, pro, business → Attributs : stripe_price_id, max_accounts, max_posts_month, analytics_days, features[] |
| --- | --- |

| 6.2 | Middleware CheckPlanLimits → Paramètre $limit : 'accounts', 'posts', 'feature:xxx' → Retourne 403 avec message d'upgrade si limite atteinte → Usage : ->middleware('plan:accounts') sur les routes concernées |
| --- | --- |

| 6.3 | BillingController → index() : plan actuel, options, historique de facturation → subscribe() : crée un abonnement Stripe via Cashier → portal() : redirige vers Stripe Customer Portal → webhook() : gère payment_succeeded, subscription_deleted, etc. |
| --- | --- |

✅ Validation Phase 6 : Le workflow d'abonnement Stripe fonctionne en mode test, les limites de plan bloquent correctement les actions dépassant le quota. Commit : feat(phase-6): Stripe billing and plan limits

PHASE 7 Tests PestPHP — Tests unitaires, Feature, Factories

## Objectif

Garantir la fiabilité du code avec une suite de tests couvrant les Actions métier, les Jobs, les endpoints Feature (avec mocks des APIs externes) et les cas limites des plans.

## Tests unitaires (Unit/)

| 7.1 | Tests des Actions (Domain) → ConnectAccountActionTest — connexion + mise à jour token → RefreshTokenActionTest — expiration imminente vs. valide → PlatformAdapterFactoryTest — bon adapter par plateforme → CreatePostActionTest — transaction + media upload → PublishPostJobTest — succès, échec, retry |
| --- | --- |

| 7.2 | Tests des Adapters → FacebookAdapterTest — publish, refreshToken, getPostAnalytics (Http::fake()) → XAdapterTest — publish tweet, refresh OAuth2 token (Http::fake()) |
| --- | --- |

## Tests Feature (Feature/)

| 7.3 | Auth & Posts → LoginTest, RegisterTest — flux d'authentification → CreatePostTest — création post avec médias → SchedulePostTest — planification + dispatch automatique → PublishPostTest — publication réelle (Http::fake()) |
| --- | --- |

| 7.4 | Accounts, Analytics, Billing → ConnectAccountTest — flux OAuth complet mocké → DashboardTest — agrégation analytics correcte → SubscriptionTest — abonnement, upgrade, annulation (Stripe mock) |
| --- | --- |

## Factories à créer

User · Workspace · SocialAccount · Post · PostPlatform · AnalyticsSnapshot · PostAnalytics · Conversation

⚠️ Règles obligatoires : Toujours Http::fake() pour les appels API externes. Tester cas succès ET échec. Tester les limites de plan. Tester les permissions (viewer ne peut pas créer de post).

✅ Validation Phase 7 : php artisan test --parallel passe à 100% (ou quasi). Commit : feat(phase-7): full test suite with PestPHP

PHASE 8 Déploiement & CI/CD GitHub Actions, Scripts de production, Makefile

## Objectif

Automatiser les tests et le déploiement via GitHub Actions, et fournir un Makefile pour les opérations courantes en production.

## Étapes détaillées

| 8.1 | .github/workflows/ci.yml → Job test : services PostgreSQL 16 + Redis 7, PHP 8.3 avec extensions pgsql/redis/gd/imagick → composer install → php artisan migrate → php artisan test --parallel → Job deploy (sur push main, après test) : → SSH → git pull → composer install --no-dev → php artisan migrate --force → config:cache, route:cache, view:cache → queue:restart, horizon:terminate |
| --- | --- |

| 8.2 | Makefile → make up / make down — démarrer/arrêter les services → make fresh — réinitialiser la BDD avec les seeders → make test — lancer la suite de tests → make lint — lancer Laravel Pint (PSR-12) → make deploy — déployer en production → make horizon / make logs — accès logs |
| --- | --- |

✅ Validation Phase 8 : Le pipeline CI passe sur GitHub, un push sur main déclenche le déploiement automatique. Commit : feat(phase-8): CI/CD pipeline and production scripts

# 3. Règles Techniques Transversales

## 3.1 Conventions de code

- PSR-12 via Laravel Pint — lancer pint avant chaque commit

- declare(strict_types=1) sur TOUS les fichiers PHP

- Return types explicites sur toutes les méthodes

- Readonly properties quand applicable (PHP 8.3)

- Enums PHP 8.1 pour les valeurs finies : Platform, PostStatus, PostType, MemberRole

## 3.2 Enums à créer

| Enum | Valeurs |
| --- | --- |
| Platform | facebook, instagram, x, linkedin, tiktok, youtube, pinterest |
| PostStatus | draft, scheduled, publishing, published, failed |
| PostType | post, reel, story, carousel, thread |
| MemberRole | owner, admin, editor, viewer |

## 3.3 Sécurité

- Tokens OAuth chiffrés en BDD via cast 'encrypted' Laravel

- Rate limiting sur toutes les routes API

- FormRequest obligatoire sur tous les inputs utilisateur

- Policies sur chaque ressource : PostPolicy, AccountPolicy, WorkspacePolicy

- CSRF sur toutes les routes web

- Ne JAMAIS logger de tokens ou données sensibles

## 3.4 Performance

- Eager loading systématique — zéro requête N+1

- Cache Redis pour les analytics agrégées (TTL 1 heure)

- Pagination sur toutes les listes (15 à 50 items)

- Jobs async pour tout ce qui prend > 500ms (publication, médias, analytics)

- Index DB sur toutes les colonnes fréquemment filtrées (voir migrations Phase 1)

## 3.5 Notes importantes

🔧 Mode Sandbox : En développement, utiliser Http::fake() dans les tests. Créer un mode 'sandbox' dans les adapters qui retourne des données factices pour ne pas dépendre des vraies APIs.

🛡️ Gestion d'erreurs adapters : Chaque adapter doit capturer ses propres erreurs et les convertir en PublishResult(success: false, ...) — jamais de crash non géré. Les adapters non-implémentés throw UnsupportedPlatformException.

🔄 Refresh Token : Le RefreshTokenAction doit être appelé avant CHAQUE appel API — pas seulement dans PublishPostJob, mais aussi dans les jobs analytics et inbox.